※ 사업 신청 시, 사업계획서 작성 목차 페이지는 삭제하고 제출

예비창업패키지 예비창업자 사업계획서 작성 목차(안)

| 항목 | 세부항목 |
| --- | --- |
| □ 일반현황 | - 창업아이템명, 산출물, 팀 구성 현황 등 |
| □ 개요(요약) | - 창업아이템 소개, 문제인식, 실현가능성, 성장전략, 팀 구성 등 |

| 1. 문제 인식 (Problem) | 1. 창업 아이템의 필요성 - 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점 - 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성 등 |
| --- | --- |
| 2. 실현 가능성 (Solution) | 2. 창업 아이템의 개발 계획 - 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 계획 - 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략 - 정부지원사업비 집행 계획 |
| 3. 성장전략 (Scale-up) | 3. 사업화 추진 전략 - 경쟁사 분석, 목표 시장 진입 전략 - 창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델) - 사업 확장을 위한 투자유치(자금확보) 전략 - 사업 전체 로드맵(일정 등) 및 중장기 사회적 가치 도입계획 |
| 4. 팀 구성 (Team) | 4. 대표자 및 팀원 구성 계획 - 대표자의 보유 역량(개발/구체화/성과 창출 등) - 팀원 보유 역량, 업무파트너 현황 및 활용 방안 등 |

예비창업패키지 예비창업자 사업계획서

※ 사업계획서는 목차(1페이지)를 제외하고 10페이지 이내로 작성

* 사업계획 설명을 위한 추가 이미지 첨부가 필요한 경우, [별첨 2]의 기타 증빙서류로 제출

※ 사업계획서 양식은 변경·삭제할 수 없으며, 추가설명을 위한 이미지(사진), 표 등은 삽입 가능

(표 안의 행은 추가 가능하며, 해당 없을 시 공란을 유지)

※ 본문 내 ‘파란색 글씨로 작성된 안내 문구’는 삭제하고 검정 글씨로 작성하여 제출

※ 대표자·직원 성명, 성별, 생년월일, 대학교(원)명 및 소재지, 직장명 등의 개인정보(또는 유추 가능한 정보)는 반드시 제외하거나 ‘○’, ‘*’ 등으로 마스킹하여 작성

[학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

□ 일반현황

창업아이템명

산출물

(협약기간 내 목표)

OO기술이 적용된 OO기능의(혜택을 제공하는) OO제품·서비스 등

모바일 어플리케이션(0개), 웹사이트(0개)

※ 협약기간 내 제작·개발 완료할 최종 생산품의 형태, 수량 등 기재

직업

(직장명 기재 불가)

교수 / 연구원 / 사무직 / 일반인 / 대학생 등

기업(예정)명

OOOOO

팀 구성 현황 (대표자 본인 제외)

순번	직위

- 공동대표

- 대리

담당 업무

S/W 개발 총괄

홍보 및 마케팅

보유 역량 (경력 및 학력 등)

OO학 박사, OO학과 교수 재직(00년)

OO학 학사, OO 관련 경력(00년 이상)

구성 상태

완료

예정(’00.0)

...

□ 창업 아이템 개요(요약)

| 명 칭 | 마음온 (Maum-On) | 범 주 |  | AI / 디지털 헬스케어 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이템 개요 | 온디바이스 AI 기반 프라이버시 퍼스트(Privacy-First) 정신건강 관리 플랫폼. 사용자 기기 내에서 경량 언어모델(소형 LLM, Gemma 2b 4-bit)이 직접 실행되어 일기 분석·감정 상담을 수행하며, 데이터가 서버로 전송되지 않아 절대적 프라이버시를 보장합니다. (1) 사용자용 iOS/Android 앱: AI 감정 일기 + 24시간 오프라인 상담 챗봇 (2) 의료진/기관용 웹 대시보드: 감정 추이 모니터링 + 위기 알림(Red Flag) |  |  |  |
| 문제 인식 (Problem) | ① 정신건강 사각지대: 진료 사이 환자의 일상 감정 상태를 의료진이 파악할 수 없음 (블랙박스) ② 프라이버시 역설: 기존 AI 상담 서비스(챗GPT 등)에 민감한 일기를 입력하면 서버에 저장·학습될 우려 ③ 지속가능성: 클라우드 LLM의 높은 API/GPU 비용 → 고가 구독 또는 서비스 불안정 |  |  |  |
| 실현 가능성 (Solution) | ① On-Device AI: Apple MLX + Android NNAPI 프레임워크 활용, Gemma 2 (2B, 4-bit 양자화) → 네트워크 없이 기기 내 추론 ② 프로토타입 완성: iOS 앱(SwiftUI) + Android 앱(Kotlin) + 백엔드(Django/Flask) + 임상 대시보드(Vue.js) 개발 완료 ③ B2G 파일럿: 보건소·상담센터 연동 코드 기반 환자 매칭 시스템 구현 완료 ④ 차별화: API 토큰 비용 0원, 오프라인 동작, 물리적 수준의 데이터 보안 |  |  |  |
| 성장전략 (Scale-up) | ① Phase 1 (레퍼런스 확보): 대학병원·정신건강복지센터 파일럿 → 순응도 300% 향상 실증 ② Phase 2 (인증): 디지털 치료제(DTx) 인증 추진 → 건강보험 급여화 ③ Phase 3 (확장): 전국 보건소 B2G 보급 + 기업 EAP(직원지원프로그램) B2B SDK 라이선싱 |  |  |  |
| 팀 구성 (Team) | 대표(1인): 풀스택 개발(Swift/Python/Vue.js) + AI 엔지니어링(모델 양자화·파인튜닝) 자문단: 임상심리전문가, 정신건강의학과 전문의 채용 예정: AI/ML 엔지니어 1명, UX 디자이너 1명 |  |  |  |
| 이미지 | ※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는 참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입 (해당 시). | ※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는 참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입 (해당 시). |
|  | < 의료진용 임상 대시보드 > |  | < On-Device AI 분석 흐름도 > |  |

1. 문제 인식 (Problem)_창업 아이템의 필요성

※ 개발하고자 하는 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점 등의 제시 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성 등 기재_개발 아이템 소개

ㅇ 창업 아이템의 필요성

국내 정신건강 서비스 시장은 연평균 12.3%의 성장률을 기록하며 2027년 1조 8,000억 원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다(한국보건산업진흥원, 2025). 특히 코로나19 이후 우울·불안 유병률이 36.8%까지 급증하면서 디지털 정신건강 솔루션에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

  그러나 현재 시장에는 세 가지 핵심 문제가 존재합니다.

  첫째, "진료 사이의 블랙박스" 문제입니다. 정신건강의학과 진료는 통상 2~4주 간격으로 이루어지며, 그 사이 환자의 일상 감정 변화를 의료진이 파악할 방법이 없습니다. 환자 스스로의 기억에 의존한 자기 보고(Self-report)는 "기억 왜곡"과 "사회적 바람직성 편향"으로 인해 정확도가 크게 떨어집니다.

  둘째, 프라이버시 역설(Privacy Paradox)입니다. 기존 AI 상담 서비스(ChatGPT, 마인디 등)는 사용자의 민감한 감정 데이터를 클라우드 서버로 전송하여 처리합니다. 사용자들은 "나의 가장 은밀한 감정이 학습 데이터로 사용되지 않을까"라는 공포를 느끼며, 이는 서비스 이탈의 주요 원인이 됩니다.

  셋째, 지속가능성의 한계입니다. 클라우드 LLM 기반 서비스는 높은 API/GPU 비용(월 사용자당 약 3,000~5,000원)으로 인해 무료 모델의 유지가 불가능하고, 결국 고가 구독료(월 9,900~19,900원)를 부과하여 정작 정신건강 관리가 가장 필요한 저소득층·청소년층의 접근을 차단합니다.

ㅇ 창업 아이템의 개발 계획

마음온(Maum-On)은 아이디어 단계를 넘어 이미 작동하는 프로토타입을 보유하고 있으며, 협약 기간 내 정식 출시를 목표로 합니다.

  [현재 개발 완료 현황]
  • iOS 네이티브 앱 (SwiftUI): 감정 일기 작성, AI 분석, 실시간 상담 챗봇, 감정 캘린더, 통계 리포트
  • Android 네이티브 앱 (Kotlin): iOS와 동일한 핵심 기능 구현 완료, Material Design 3 적용
  • On-Device AI 엔진: Google Gemma 2 (2B, 4-bit 양자화) 기반, Apple MLX / Android NNAPI 활용
  • 백엔드 시스템: Django(임상 허브) + Flask(AI 게이트웨이) 이중 구조
  • 의료진용 웹 대시보드 (Vue.js): 환자 감정 추이 모니터링, 위기 알림(Red Flag), 기관별 다중 테넌시
  • B2G 연동 시스템: 보건소 코드 기반 환자-상담사 자동 매칭

[협약 기간 내 개발 계획]
  • 1단계(1~3개월): Apple App Store + Google Play Store 정식 출시, 보호자(동반자) 공유 기능 완성, 보안 강화(스크린샷 방지)
  • 2단계(4~6개월): 음성-텍스트 변환(Whisper) 통합, 이미지 기반 감정 표현 기능, UX 고도화
  • 3단계(7~9개월): 보건소·상담센터 파일럿 운영, 사용자 데이터 기반 AI 모델 한국어 파인튜닝
  • 4단계(10~12개월): 파일럿 결과 기반 서비스 안정화, DTx 인증 사전 준비

ㅇ 차별성 및 경쟁력 확보 전략

마음온의 핵심 차별화 요소는 "Network-OFF, AI-ON" 전략입니다.

  [기술적 차별성]
  • 완전한 오프라인 동작: 비행기 모드에서도 AI 상담이 가능합니다. 네트워크 연결 없이 기기 내에서 Gemma 2 모델이 직접 실행됩니다.
  • API 비용 제로: 클라우드 LLM을 사용하지 않으므로 사용자 수 증가에 따른 비용 증가가 없습니다.
  • 물리적 수준의 보안: 데이터가 기기를 떠나지 않으므로 서버 해킹, 데이터 유출의 가능성 자체가 원천 차단됩니다.

[서비스적 차별성]
  • 임상 연계: 기존 웰니스 앱(마인디, 트로스트 등)과 달리, 의료진용 대시보드를 통해 실제 임상 현장에서 활용 가능합니다.
  • 위기 감지(Red Flag): 자살·자해 관련 키워드를 2-Tier(규칙 기반 + AI 확률론적) 구조로 검출하여 즉시 경보합니다.
  • B2G 특화: 보건소·정신건강복지센터와의 직접 연동으로, 공공 프로그램 사업자로서의 강점을 확보합니다.

[경쟁사 비교]

| 비교 항목 | 마인디 (Mindy) | 트로스트 | 마음온 (당사) |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스 유형 | B2C 웰니스 앱 | B2C 비대면 상담 중개 플랫폼 | B2B/B2G 임상 관리 플랫폼 |
| AI 기술 | 클라우드 LLM (서버 기반) | AI 미적용 (인간 상담사 매칭) | On-Device sLLM (Gemma 2, 4-bit) |
| 데이터 보안 | 클라우드 서버 저장 (개인정보 전송) | 상담 기록 서버 저장 | 기기 내 처리 (데이터 전송 없음) |
| 의료 연계 | 없음 (자기 기록 전용) | 상담사 연결만 제공 (임상 데이터 없음) | 의료진 대시보드 + 위기 알림(Red Flag) |
| 오프라인 동작 | 불가 (네트워크 필수) | 불가 (네트워크 필수) | 완전 지원 (비행기 모드 가능) |
| 수익 모델 | 개인 구독 (월 9,900원~) | 상담 건당 과금 (회당 30,000원~) | 기관 라이선싱 (월 50~100만원/기관) |
| API/서버 비용 | 사용자 증가 시 비용 비례 증가 | 상담사 인건비 비례 증가 | API 비용 제로 (한계 비용 0원) |
| 핵심 강점 | UX/콘텐츠 가독성 | 전문 상담사 인간적 교감 | 프라이버시 + 임상 통합 + 비용 혁신 |

2. 실현 가능성 (Solution)_창업 아이템의 개발 계획

※ 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 하고자 하는 계획(사업기간 내 일정 등) 개발 창업 아이템의 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

정부지원사업비 집행 계획 기재

ㅇ 경쟁사 분석 및 목표 시장 진입 전략

[목표 시장 규모]
  • TAM(전체 시장): 글로벌 디지털 정신건강 시장 562억 달러 (2027, Grand View Research)
  • SAM(접근 가능 시장): 국내 디지털 정신건강 시장 1조 8,000억 원 (2027)
  • SOM(초기 확보 시장): 전국 보건소 256개소 + 정신건강복지센터 260개소의 B2G 프로그램 예산

  [시장 진입 전략: 3단계 확산]
  ① 의료기관 파일럿 (1년차): 서울 소재 대학병원 정신건강의학과 1~2곳과 MOU 체결. 300명 규모 파일럿을 통해 "진료 순응도 향상", "의사-환자 커뮤니케이션 효율화" 실증 데이터 확보.
  ② 공공기관 확산 (2년차): 파일럿 실증 결과를 기반으로 서울시 정신건강복지센터 시범 사업 수주. 상향식이 아닌 서울시를 통한 하향식(Top-down) 보급 전략으로 빠른 확산 도모.
  ③ 전국 및 B2B 확장 (3년차~): 보건복지부 국가 정신건강 사업과 연계하여 전국 보건소 보급. 동시에 기업 EAP(직원지원프로그램)용 SDK를 라이선싱하여 B2B 매출 창출.

< 사업추진 일정(협약기간 내) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI/ML 엔지니어 채용 | 2026.07 ~ 2026.08 | 온디바이스 AI 모델 최적화 및 한국어 파인튜닝 담당 인력 채용 |
| 2 | iOS/Android 앱 정식 출시 | 2026.07 ~ 2026.09 | Apple App Store + Google Play Store 심사 통과 및 정식 출시 |
| 3 | 음성 입력(STT) 통합 | 2026.08 ~ 2026.10 | OpenAI Whisper 기반 음성 일기 입력 기능 통합 개발 |
| 4 | B2G 파일럿 운영 | 2026.09 ~ 2027.03 | 보건소 1~2곳 시범 운영, 의료진 피드백 수집 및 대시보드 개선 |
| 5 | AI 모델 파인튜닝 | 2026.10 ~ 2027.02 | 파일럿 데이터 기반 한국어 감정 분석 정확도 향상 (목표: 85%+) |

< 1단계 정부지원사업비 집행계획 >

※ 1단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 재료비 | ▪ AI/ML 엔지니어 1명 (3개월 × 300만원) | 9,000,000 |
|  | ▪ 테스트 디바이스 구입 (Android 단말 2대 × 50만원 + 액세서리) | 1,500,000 |
| 외주용역비 | ▪ UX/UI 디자인 전문 외주용역 (앱 + 대시보드) | 5,000,000 |
| 지급수수료 | ▪ App Store/Play Store 등록 + 개인정보보호법 법률 자문 | 2,500,000 |
| 여비 | ▪ 디지털 헬스케어 박람회 참관 출장 교통비·숙박비 (KIMES 등 2회) | 2,000,000 |
| 합 계 |  | 20,000,000 |

< 2단계 정부지원사업비 집행계획 >

※ 2단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | ▪ GPU 클라우드(RunPod) 파인튜닝 학습 비용 (3개월 × 100만원) | 3,000,000 |
|  | ▪ 파일럿 결과 통계 분석 외주 (임상데이터 정량 분석) | 5,000,000 |
| 외주용역비 | ▪ 홍보 영상 제작 (서비스 소개 + B2G 제안용 1건) | 4,000,000 |
| 지급수수료 | ▪ 디지털 헬스케어 전시회 참가비 (KHIDI 등 부스 임차 포함) | 5,000,000 |
| 여비 | ▪ 지방 보건소 파일럿 현장 실사 출장비 (KTX·숙박, 5회 × 60만원) | 3,000,000 |
| 합 계 |  | 20,000,000 |

3. 성장전략 (Scale-up)_사업화 추진 전략

※ 경쟁제품·경쟁사 분석, 창업 아이템의 목표 시장 진입 전략 등 기재

창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델), 사업 확장을 위한 투자유치(자금확보) 전략
사업 전체 로드맵(일정)과 중장기적 사회적 가치 도입계획

- 환경 : 폐기물 배출 감소, 재활용 확대, 친환경 원료 개발, 에너지 절감 등 환경보호 노력

- 사회 : 지역사회 교류, 사회 환원, 인권, 평등, 다양성 존중 등 사회적 책임경영 노력

- 지배구조 : 윤리경영, 상호 존중 조직문화 구축, 근로 환경 개선 등의 투명 경영 노력

ㅇ 비즈니스 모델(수익화 모델)

마음온은 "프리미엄(Freemium) + 기관 라이선싱" 하이브리드 수익 모델을 채택합니다.

  [B2C 수익 모델]
  • 무료 기본: 일일 1회 AI 상담, 감정 일기 작성, 기본 통계
  • 프리미엄 구독(월 4,900원): 무제한 AI 상담, 고급 분석 리포트, 음성 입력, 보호자 공유
  • On-Device 방식으로 API 비용이 0원이므로, 경쟁사 대비 50% 이상 저렴한 가격에 동등 이상의 기능 제공 가능

  [B2G 수익 모델]
  • 기관 라이선스: 보건소·정신건강복지센터당 월 50~100만 원 (관리 대상 인원 기준 종량제)
  • 포함 서비스: 의료진 대시보드, 위기 알림, 월간 분석 리포트, 기관 맞춤 설정
  • 연간 유지보수 계약: 라이선스 비용의 20%

  [B2B 수익 모델 (3년차~)]
  • SDK 라이선싱: 기업 EAP 플랫폼에 감정 분석 엔진을 화이트라벨로 제공
  • API 월정액: 기업 규모별 월 100~500만 원

ㅇ 사업 전체 로드맵 및 사회적 가치

[중장기 로드맵]
  • 2026년 하반기: iOS/Android 앱 정식 출시 + 보건소 1~2곳 파일럿
  • 2027년 상반기: 파일럿 실증 데이터 기반 서울시 정신건강 시범 사업 수주
  • 2027년 하반기: DTx(디지털 치료제) 인증 절차 착수
  • 2028년: 전국 보건소·상담센터 확대 보급 + B2B EAP SDK 출시
  • 2029년: 건강보험 급여 적용 추진 + 해외(동남아) 진출

  [사회적 가치]
  • 정신건강 사각지대 해소: 저소득층·청소년·노인 등 기존 유료 서비스에 접근하기 어려운 계층에게 무료 기본 서비스를 제공하여 정신건강 관리의 보편성을 확보합니다.
  • 자살 예방 기여: 2-Tier 위기 감지 시스템으로 고위험군을 조기에 발견하여 의료기관에 연계합니다.
  • 의료 효율화: 진료 사이의 환자 데이터를 제공함으로써 의료진의 정확한 진단을 지원하고, 불필요한 진료 횟수를 줄여 의료비 절감에 기여합니다.
  • 데이터 주권 확립: On-Device 방식으로 개인정보 자기결정권을 기술적으로 보장합니다.

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프로토타입 고도화 및 출시 | 2026년 하반기 | iOS/Android 정식 출시, UX 개선, 보안 강화 |
| 2 | B2G 파일럿 운영 | 2026.09 ~ 2027.03 | 보건소·상담센터 2~3곳 시범 운영으로 실증 데이터 확보 |
| 3 | 서울시 시범 사업 수주 | 2027년 상반기 | 파일럿 결과 기반 서울시 정신건강 시범 사업 입찰 |
| 4 | DTx 인증 준비 및 B2B 확장 | 2027.07 ~ 2028.06 | 디지털 치료제 인증 절차 착수 + 기업 EAP SDK 출시 |
| 5 | 전국 확대 및 해외 진출 | 2028.07 ~ | 전국 보건소 보급 + 동남아(베트남 등) 현지화 |

4. 팀 구성 (Team)_대표자 및 팀원 구성 계획

※ 성명, 성별, 생년월일, 출신학교, 소재지 등의 개인정보(유추가능한 정보)는 삭제 또는 마스킹 [학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

※ 대표자 보유 역량(경영 능력, 경력·학력, 기술력, 노하우, 인적 네트워크 등) 기재

- 역량 : 창업아이템을 개발 또는 구체화할 수 있는 능력

- 유사 경험, 정부 지원사업 수행 이력, 관련 교육 이수 현황, 관련 수상 실적 등 포함

※ 팀에서 보유 또는 보유할 예정인 장비·시설, 직원 역량(경력·학력, 기술력, 노하우 등) 기재

※ 협약기간 내 채용 예정인 인력에 대해서 기재

※ 제품·서비스 개발 및 구체화 등과 관련하여 협력(또는 예정)인 파트너, 협력 기관(기업) 등 역량과 주요 협업(협력)내용 등 기재

ㅇ 대표자의 보유 역량

[기술 역량]
  • 풀스택 개발: Swift(iOS), Kotlin(Android), Python(Django/Flask), Vue.js(프론트엔드) 활용 독립적 서비스 구축 능력
  • AI 엔지니어링: LLM 파인튜닝(LoRA), 모델 양자화(4-bit GGUF/GPTQ), MLX 프레임워크 활용 경험
  • 인프라 운영: OCI(Oracle Cloud) 서버 관리, Nginx 리버스 프록시, Let's Encrypt SSL 인증

  [개발 실적]
  • 마음온 프로토타입 전체를 1인 개발 (iOS 앱 + Android 앱 + 백엔드 + 웹 대시보드 + AI 엔진)
  • On-Device AI 경량화: Gemma 2 (2B)를 4-bit 양자화하여 iPhone 13 Pro / Galaxy S21 이상에서 실시간 추론 성공
  • B2G 연동 시스템 설계·구현: 보건소 코드 기반 환자-상담사 매칭 + 데이터 동기화 파이프라인

  [사업화 역량]
  • 보건복지부·서울시 공공데이터 분석을 통한 시장 규모 산출 경험
  • 유튜브 댓글 크롤링 기반 사용자 인사이트 도출 (보건복지부 관련 영상 2,000건 분석)
  • Apple Developer Program + Google Play Console 등록 완료 (정식 출시 준비)

< 팀 구성(안) >

| 구분 | 직위 | 담당 업무 | 보유 역량(경력 및 학력 등) | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대표 | 전체 개발 총괄 및 사업 기획 | 풀스택 개발 경력(Swift/Python/Vue.js), AI 모델 양자화·파인튜닝 실무 경험, 마음온 프로토타입 1인 개발 | 완료 |
| 2 | AI/ML 엔지니어 | 온디바이스 AI 모델 최적화 | AI/ML 석사 이상, LLM 파인튜닝 및 경량화 경험, MLX/CoreML 활용 경험 우대 | 예정('26.08) |
| 3 | UX 디자이너 | 앱 UI/UX 설계 및 개선 | UX/UI 학사, 모바일 앱 디자인 경력 2년 이상, 헬스케어 앱 경험 우대 | 예정('26.09) |

< 협력 기관 현황 및 협업 방안 >

| 구분 | 파트너명 | 보유 역량 | 협업 방안 | 협력 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 도봉구 정신건강복지센터 | 지역 정신건강 상담 및 사례 관리 전문 | B2G 파일럿 운영 기관, 현장 피드백 제공 | 2026.09 |
| 2 | 서울시립대학교 심리학과 | 임상심리학 연구 및 척도 검증 역량 | AI 감정 분석 모델 검증, 학술 자문 | 2026.10 |
| 3 | OCI (Oracle Cloud Infrastructure) | 클라우드 서버 인프라 제공 | 백엔드 서버 호스팅 및 GPU 인스턴스 활용 | 운영 중 |