예비창업패키지 예비창업자 사업계획서 작성 목차(안)

| 항목 | 세부항목 |
| --- | --- |
| □ 일반현황 | - 창업아이템명, 산출물, 팀 구성 현황 등 |
| □ 개요(요약) | - 창업아이템 소개, 문제인식, 실현가능성, 성장전략, 팀 구성 등 |

| 1. 문제 인식 (Problem) | 1. 창업 아이템의 필요성 - 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점 - 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성 등 |
| --- | --- |
| 2. 실현 가능성 (Solution) | 2. 창업 아이템의 개발 계획 - 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 계획 - 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략 - 정부지원사업비 집행 계획 |
| 3. 성장전략 (Scale-up) | 3. 사업화 추진 전략 - 경쟁사 분석, 목표 시장 진입 전략 - 창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델) - 사업 확장을 위한 투자유치(자금확보) 전략 - 사업 전체 로드맵(일정 등) 및 중장기 사회적 가치 도입계획 |
| 4. 팀 구성 (Team) | 4. 대표자 및 팀원 구성 계획 - 대표자의 보유 역량(개발/구체화/성과 창출 등) - 팀원 보유 역량, 업무파트너 현황 및 활용 방안 등 |

예비창업패키지 예비창업자 사업계획서

※ 사업계획서는 목차(1페이지)를 제외하고 15페이지 이내로 작성(증빙서류는 제한 없음)

※ 사업계획서 양식은 변경·삭제할 수 없으며, 추가설명을 위한 이미지(사진), 표 등은 삽입 가능

(표 안의 행은 추가 가능하며, 해당 없을 시 공란을 유지)

※ 본문 내 ‘파란색 글씨로 작성된 안내 문구’는 삭제하고 검정 글씨로 작성하여 제출

※ 대표자·직원 성명, 성별, 생년월일, 대학교(원)명 및 소재지, 직장명 등의 개인정보(또는 유추 가능한 정보)는 반드시 제외하거나 ‘○’, ‘*’ 등으로 마스킹하여 작성

[학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

□ 일반현황

창업아이템명

산출물

(협약기간 내 목표)

AI 온 디바이스 기술 적용. 감정일기 작성/분석 가능 서비스 “마음온”

모바일 어플리케이션(2개), 웹사이트(2개)

직업

(직장명 기재 불가)

일반인

기업(예정)명

마음온

팀 구성 현황 (대표자 본인 제외)

순번	직위

- 공동대표

- 대리

담당 업무

S/W 개발 총괄

홍보 및 마케팅

보유 역량 (경력 및 학력 등)

OO학 박사, OO학과 교수 재직(00년)

OO학 학사, OO 관련 경력(00년 이상)

구성 상태

완료

예정(’00.0)

...

□ 창업 아이템 개요(요약)

| 명 칭 | 마음온(Maum-On). | 범 주 |  | 디지털 헬스케어 / AI 정신건강 관리 플랫폼. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이템 개요 | 마음온(Maum-On)은 On-Device AI(경량 언어모델, sLLM)를 활용하여 사용자의 스마트폰 내에서 모든 감정 데이터를 처리하는 프라이버시 퍼스트(Privacy-First) 정신건강 관리 플랫폼이다. "Network-OFF, AI-ON"이라는 슬로건 아래, 사용자의 민감한 일기·감정 데이터가 서버로 전송되지 않으면서도 24시간 AI 감정 상담을 제공한다. 동시에, 암호화된 감정 트렌드와 위기 알림(Red Flag Alert)을 의료기관 대시보드에 연동하여, 진료 사이의 '임상적 사각지대'를 해소하는 B2B/B2G 임상 연동 생태계를 구축한다.. |
| 문제 인식 (Problem) | 정신건강 관리에서 ①개인정보 유출에 대한 공포(Privacy Paradox), ②클라우드 AI의 높은 운영 비용, ③진료 간 환자 상태 파악 불가(임상적 사각지대)라는 3대 문제가 존재한다. MZ세대를 중심으로 정신건강에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있으나, 기존 AI 상담 서비스는 대화 내용이 외부 서버에 저장·학습되는 구조적 한계로 인해 사용자의 솔직한 감정 표현을 억제하고 있다.. |
| 실현 가능성 (Solution) | Gemma-2-2b를 4bit 양자화하여 아이폰에서 구동 가능한 On-Device sLLM을 개발 완료하였으며, Apple MLX 프레임워크를 통한 최적화 파이프라인을 구축하였다. 서버사이드에서는 Llama-3-8B 기반의 심층 분석 엔진과 RunPod Serverless GPU 인프라로 확장성을 확보하였다. Django + Vue.js + SwiftUI 풀스택 아키텍처와 Fernet 대칭키 암호화를 통한 보안 체계가 이미 구현되어 임상 파일럿이 가능한 수준이다.. |
| 성장전략 (Scale-up) | Phase 1: 보건복지부 및 대학병원/정신건강복지센터 파일럿을 통한 레퍼런스 확보 → Phase 2: 디지털 치료제(DTx) 인증 및 보험 수가 적용 추진 → Phase 3: 전국 보건소 B2G 확대 및 기업용 B2B SDK 라이선싱. 수익 모델은 기관 라이선스(SaaS) 기반의 안정적 B2B/B2G 모델이며, 경쟁사 대비 '데이터 주권(On-Device)'과 '임상 연동'이라는 차별화된 포지셔닝을 확보한다.. |
| 팀 구성 (Team) | 대표자는 풀스택 개발(Vue.js, Swift, Python/Django) 및 AI 엔지니어링(모델 양자화, 파인튜닝) 역량을 보유하며, 프로토타입 전 과정을 독자 완수한 실적이 있다. 협약기간 내 프론트엔드 개발자 및 UX/UI 디자이너, 정신건강의학 전문의 자문위원 채용을 계획하고 있다.. |
| 이미지 | ※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는 참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입 (해당 시). | ※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는 참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입 (해당 시). |
|  | iOS 앱 메인 — 마음 온도 / AI 감정 상담 다이어리 |  | 임상 모니터링 대시보드 / 시스템 아키텍처 |  |

1. 문제 인식 (Problem)_창업 아이템의 필요성

※ 개발하고자 하는 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점 등의 제시 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성 등 기재_개발 아이템 소개

ㅇ 국내·외 시장 현황 및 문제점

-2024년 기준 국내 정신건강 관련 디지털 헬스케어 시장 규모는 약 1조 원으로 추산되며, 연평균 15% 이상의 성장세를 보이고 있다. 특히 COVID-19 이후 MZ세대를 중심으로 정신건강에 대한 관심이 폭발적으로 증가하였으나, 전문 인력 부족과 접근성 문제로 인해 적절한 관리를 받지 못하는 사각지대가 광범위하게 존재한다.
- 기존 AI 상담 서비스(ChatGPT, 마인디 등)는 사용자 대화를 클라우드 서버에 전송·저장하여 민감한 정신건강 데이터의 유출·학습 위험이 상존한다. 이로 인해 사용자가 솔직한 감정 표현을 자기 검열하여, AI 상담의 핵심 가치인 '자기 노출(Self-Disclosure)' 효과가 반감된다.
- 정신건강 의료기관에서는 환자의 진료 사이(2~4주) 일상 속 감정 변화를 파악할 방법이 부재하여 위기 상황(자해/자살 충동)의 조기 발견이 어렵다.
- 글로벌 디지털 정신건강 시장은 2025년 약 $17.5B 규모로 예상되며, B2B/B2G 임상 연동 및 On-Device AI 기반 프라이버시 보장 솔루션은 사실상 부재한 상황이다.

ㅇ 개발 필요성

- 개인정보보호법 강화 및 마이데이터 사업 확대에 따라, 정신건강 데이터의 '데이터 주권' 보장은 선택이 아닌 필수가 되고 있다. On-Device AI를 통해 데이터가 기기를 떠나지 않는 구조는 법적·윤리적 요구사항을 기술적으로 해결하는 유일한 접근법이다.
- 정신건강복지센터, 보건소 등 공공기관은 디지털 도구 도입을 추진 중이나, 보안 요건이 높아 기존 클라우드 방식의 채택이 어렵다. On-Device 처리 + 암호화 연동 방식은 기관의 보안 기준을 충족하면서도 실시간 모니터링을 가능하게 한다.
- 기존 서비스는 사용자 1인당 월 $0.5~$2.0의 API 토큰 비용이 발생하나, On-Device AI는 API 토큰 비용 제로(Zero Token Cost)를 실현하여 구조적 비용 문제를 근본적으로 해결한다.

ㅇ 개발 아이템 소개

- 마음온은 크게 2개의 모듈로 구성된 통합 정신건강 관리 생태계이다.
① 사용자용 iOS 앱 — AI 프라이빗 다이어리: On-Device sLLM(Gemma-2-2b, 4-bit 양자화)을 활용한 24시간 오프라인 AI 감정 상담. 'AI 마음 친구 — 마음이(Maum-i)' 페르소나를 통한 공감적 대화와 다이어리 인터뷰 시퀀스(Event → Emotion → Reflection → Validation) 제공. 마음 온도(Mind Temperature) 메트릭과 5단계 감정 매트릭스 기반 직관적 감정 시각화.
② 의료진용 웹 포털 — 임상 대시보드: Vue.js 기반 의료진 전용 환자 모니터링 대시보드. 암호화된 감정 트렌드, 수면 패턴, 위기 감지(Red Flag Alert) 실시간 수신. 환자별 장·단기 AI 분석 리포트 및 기관 내 접근 통제 시스템.

2. 실현 가능성 (Solution)_창업 아이템의 개발 계획

※ 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 하고자 하는 계획(사업기간 내 일정 등) 개발 창업 아이템의 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

정부지원사업비 집행 계획 기재

ㅇ 현재 개발 완료 현황 (MVP 단계 달성)

- 마음온은 이미 프로토타입을 넘어 MVP(Minimum Viable Product) 단계를 달성하였다.
- iOS 앱(SwiftUI): Swift, MLX, CoreML 기반 MVP 완료 (App Bundle 모델 내장 포함)
- 의료진 웹 포털: Vue.js 3, Vite, Pinia, Chart.js 기반 MVP 완료
- 메인 백엔드(Hub): Django, DRF, MariaDB 기반 운영 중
- AI 백엔드(Satellite): Flask, MongoDB, Gunicorn 기반 운영 중
- On-Device AI 모델: Gemma-2-2b, 4-bit 양자화(MLX) 파인튜닝 완료 (~1.4GB)
- 서버 AI 모델: Llama-3-8B (vLLM + RunPod Serverless) 연동 완료
- 데이터 암호화: Fernet 대칭키 암호화 적용 완료
- Hub↔Satellite 동기화: Push-on-Save Relay 구현 완료

- 협약기간 내 구체화 계획:
1. App Store 정식 출시 준비: UI/UX 고도화, QA 테스트, Apple 심사 대응
2. 임상 파일럿 프로그램 운영: 2개 이상 기관(대학병원/정신건강복지센터)과 파일럿 MOU 체결
3. On-Device AI 모델 v3 고도화: 한국어 감정 특화 코퍼스 확대 학습, 위기 감지 정확도 향상
4. 보안 인증 취득: 개인정보보호 관련 인증(PIMS 등) 절차 착수

< 사업추진 일정(협약기간 내) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UX/UI 디자이너 채용 | 26.04 ~ 26.05 | 모바일 앱 디자인 전문 인력 1명 |
| 2 | 프론트엔드 개발자 채용 | 26.04 ~ 26.06 | Vue.js/SwiftUI 개발 인력 1명 |
| 3 | iOS 앱 UI/UX 고도화 | 26.05 ~ 26.07 | 디자인 시스템 정립, 사용성 테스트 |
| 4 | On-Device AI 모델 v3 학습 | 26.05 ~ 26.08 | 한국어 감정 코퍼스 확대, 정확도 개선 |
| 5 | 시제품(최종 버전) 완성 | 협약기간 말 | 파일럿 피드백 반영 최종 버전 |

< 1단계 정부지원사업비 집행계획 >

※ 1단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | ▪ UX/UI 디자이너 급여 (3개월×3,000,000원) | 9,000,000 |
| 재료비 | ▪ AI 학습용 GPU 클라우드 사용료 (RunPod, 3개월) | 3,000,000 |
| 지급수수료 | ▪ Apple Developer Program 연간 회비 | 200,000 |
| 지급수수료 | ▪ 서버 인프라 비용 (OCI 클라우드, 6개월) | 1,800,000 |
| 외주용역비 | ▪ 한국어 감정 데이터셋 구축 용역 + 테스트 디바이스 구입 | 6,000,000 |
| 합 계 |  | 20,000,000 |

< 2단계 정부지원사업비 집행계획 >

※ 2단계 정부지원사업비는 40백만원 내외로 작성

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | ▪ 프론트엔드 개발자 급여 (5개월×4,000,000원) | 20,000,000 |
| 외주용역비 | ▪ 보안 인증(PIMS) 컨설팅 및 심사 비용 | 5,000,000 |
| 외주용역비 | ▪ 임상 파일럿 운영 지원 (데이터 분석, IRB) | 3,000,000 |
| 재료비 | ▪ AI 모델 v3 고급 학습 GPU 클라우드 (A100, 2개월) | 5,000,000 |
| 지급수수료 | ▪ 마케팅/홍보, 전시회 참가비, 서버 확장 비용 | 7,000,000 |
| 합 계 |  | 40,000,000 |

3. 성장전략 (Scale-up)_사업화 추진 전략

※ 경쟁제품·경쟁사 분석, 창업 아이템의 목표 시장 진입 전략 등 기재

창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델), 사업 확장을 위한 투자유치(자금확보) 전략
사업 전체 로드맵(일정)과 중장기적 사회적 가치 도입계획

- 환경 : 폐기물 배출 감소, 재활용 확대, 친환경 원료 개발, 에너지 절감 등 환경보호 노력

- 사회 : 지역사회 교류, 사회 환원, 인권, 평등, 다양성 존중 등 사회적 책임경영 노력

- 지배구조 : 윤리경영, 상호 존중 조직문화 구축, 근로 환경 개선 등의 투명 경영 노력

ㅇ 핵심 차별화 요소 (경쟁사 대비)

- - 시장: 마인디(B2C 웰니스) vs 마음온(B2B/B2G 임상) → 기관 특화, 안정적 매출
- 데이터 보안: 마인디(중앙 클라우드) vs 마음온(On-Device AI + 병원 로컬) → 물리적 데이터 주권
- 의료 연동: 마인디(없음) vs 마음온(의료진 대시보드 + Red Flag 알림) → 임상적 활용도
- 수익 모델: 마인디(개인 구독) vs 마음온(기관 SaaS 라이선싱) → 안정적 수익

- 기술적 경쟁력:
1. Network-OFF, AI-ON: 인터넷 연결 없이 24시간 AI 상담 가능
2. Zero Token Cost: On-Device 실행으로 API 토큰 비용 완전 제거
3. Hybrid AI Safety 아키텍처: 2단계 안전 감지 체계(정규식 + LLM 심층 분석)
4. Fast-Load 패턴: AI 모델을 App Bundle에 사전 내장하여 앱 설치 즉시 AI 기능 활성화

ㅇ 비즈니스 모델 (수익화 모델)

- - B2G 기관 라이선스: 정신건강복지센터/보건소 대상, 환자 1인당 월 100,000~150,000원
- B2B 기업 솔루션: 기업 EAP(직원지원프로그램) 대상, 직원 1인당 연 500,000원
- B2B SDK 라이선싱: 3rd Party 앱 통합, On-Device AI SDK 라이선스
- 프리미엄 사용자(B2C 보조): 개인 월 정기 구독, 월 9,900원
핵심 강점: On-Device 구조로 사용자 수 증가가 서버 비용 증가로 이어지지 않으며, 기관 라이선스의 높은 갱신율(Lock-in 효과)로 안정적 매출 구조 확보

- 투자유치(자금확보) 전략:
- Seed(2025 하반기, 1~2억 원): 정부 지원사업 + 엔젤 투자 → MVP 고도화, 임상 파일럿
- Pre-A(2026 상반기, 5~10억 원): 디지털 헬스케어 전문 VC → DTx 인증 추진, 팀 확대
- Series A(2027, 30억 이상): 임팩트 투자 + 전략적 투자 → 전국 B2G 확대, 해외 진출

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVP 고도화 및 팀 구성 | 2026 상반기 | UI/UX 개선, 핵심 인력 채용, AI 모델 v3 학습 |
| 2 | App Store 정식 출시 | 2026 3분기 | Apple 심사 대응 및 정식 출시 |
| 3 | 임상 파일럿 운영 | 26.07 ~ 26.10 | 대학병원/정신건강복지센터 2곳 이상 파일럿 |
| 4 | B2G 사업 확장 | 2027 상반기 | 전국 정신건강복지센터 10곳 이상 도입 |

4. 팀 구성 (Team)_대표자 및 팀원 구성 계획

※ 성명, 성별, 생년월일, 출신학교, 소재지 등의 개인정보(유추가능한 정보)는 삭제 또는 마스킹 [학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

※ 대표자 보유 역량(경영 능력, 경력·학력, 기술력, 노하우, 인적 네트워크 등) 기재

- 역량 : 창업아이템을 개발 또는 구체화할 수 있는 능력

- 유사 경험, 정부 지원사업 수행 이력, 관련 교육 이수 현황, 관련 수상 실적 등 포함

※ 팀에서 보유 또는 보유할 예정인 장비·시설, 직원 역량(경력·학력, 기술력, 노하우 등) 기재

※ 협약기간 내 채용 예정인 인력에 대해서 기재

※ 제품·서비스 개발 및 구체화 등과 관련하여 협력(또는 예정)인 파트너, 협력 기관(기업) 등 역량과 주요 협업(협력)내용 등 기재

ㅇ 대표자 보유 역량

- 기술 역량 — 풀스택 AI 엔지니어링:
- 프론트엔드: Vue.js 3(Vite, Pinia), SwiftUI, Chart.js — 웹 대시보드 및 iOS 앱 독자 개발 완수
- 백엔드: Python(Django/DRF, Flask), MariaDB, MongoDB — Hub/Satellite 이중 노드 아키텍처
- AI: LLM 양자화(4-bit), 파인튜닝(LoRA), Apple MLX 최적화, vLLM 서빙, RunPod Serverless
- 인프라: OCI 서버 운영, Nginx, Systemd, Git LFS, CI/CD

- 핵심 성과:
- 마음온 플랫폼 전체(iOS 앱 + 웹 대시보드 + 백엔드 + AI 모델) 1인 독자 개발 완수
- On-Device AI 모델 파인튜닝 및 App Bundle 내장(Fast-Load 패턴) 구현
- Hub/Satellite Push-on-Save 실시간 동기화 아키텍처 설계 및 운영

< 팀 구성(안) >

| 구분 | 직위 | 담당 업무 | 보유 역량(경력 및 학력 등) | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대표 / CTO | 풀스택 개발 및 AI 엔지니어링 총괄 | 컴퓨터공학 전공, 풀스택 개발(Vue.js, Swift, Python) 및 AI 엔지니어링(LLM 양자화, 파인튜닝) 역량 보유 | 완료 |
| 2 | 자문위원 | 임상 프로토콜 검증 및 자문 | 임상심리학 박사, 정신건강의학 전문의 | 완료 |
| 3 | 디자이너 | UX/UI 디자인 | 시각디자인 학사, 모바일 앱 디자인 경력(1년 이상) | 예정('25.04) |

< 협력 기관 현황 및 협업 방안 >

| 구분 | 파트너명 | 보유 역량 | 협업 방안 | 협력 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○○대학교병원 정신건강의학과 | 임상 연구 인프라, 환자 코호트 보유 | 임상 파일럿 공동 운영, 효과성 데이터 수집 | 26.06 |
| 2 | ○○구 정신건강복지센터 | B2G 현장 운영 경험, 지역사회 네트워크 | B2G 파일럿 도입, 현장 피드백 수집 | 26.07 |
| 3 | RunPod | Serverless GPU 인프라 제공 | AI 모델 학습 및 서버사이드 추론 인프라 지원 | 26.04 |